## Slide 1: SENSITIVITAS ANALYSIS

## Slide 2: SENSITIVITY ANALYSIS
SENSITIVITY ANALYSIS merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan ( misalnya keputusan investasi ) untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu assumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut.
Manajer harus menentukan kepekaan keputusannya terhadap assumsi yang mendasari. Semua keputusan didasarkan atas berbagai assumsi, seperti : keakuratan data, discount rate yang digunakan, dll. Jadi, apabila digunakan assumsi yang berbeda, apakah terjadi perubahan terhadap keputusan yang telah ditetapkan.
Sensitivity analysis tujuannya adalah untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisa proyek, jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit
Dengan demikian tujuan utama daripada analisa sensitivitas :
1. Untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan
2. Untuk memperbaiki design daripada proyek, sehingga dapat meningkatkan NPV
3. Untuk mengurangi resiko kerugihan dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil
Dalam sensitivity analysis setiap kemungkinan itu harus dicoba, yang berarti bahwa tiap kali harus diadakan analisa kembali. Ini perlu sekali, karena analisa proyek didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung banyak ketidak-pastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang
Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, antara lain :
Terdapatnya “ cost overrun “, misalnya kenaikan dalam biaya konstruksi
Perubahan dalam perbandingan harga terhadap tingkat harga umum, misalnya penurunan harga hasil produksi
c. Mundurnya waktu / jadwal implementasi

## Slide 3: Proyek pertanian sangat sensitif (berubah-ubah) akibat 4 hal, yaitu : 1. Harga Output (apabila penetapan harganya berbeda dengan kenyataan yang terjadi) 2. Keterlambatan pelaksanaan (keterlambatan inovasi teknologi, pemesanan dan penerimaan teknologi)

## Slide 4: Kenaikan Biaya (Input) Umumnya proyek sangat sensitif terhadap perubahan biaya terutama biaya konstruksi 4. Hasil (memperkirakan hasil, gangguan hama/penyakit, gamgguan musim)

## Slide 5: Perubahan keempat variabel tersebut akan mempengaruhi komponen Cashflow (inflow ataupun outflow) yang pada akhirnya akan mempengaruhi Net benefit dan mengubah kriteria investasi

## Slide 6: Cara melakukan Analisis Sensitivitas Kita memilih sejumlah nilai yang dengan nilai tersebut kita melakukan perubahan terhadap masalah yg dianggap penting pada analisis proyek & kemudian menentukan pengaruh perubahan tsb terhadap daya tarik proyek

## Slide 7: Sejumlah nilai tersebut berdasarkan data-data yang tersedia (ada dasarnya) Misalnya, 1. perubahan kenaikan biaya 10 persen karena …… 2. perubahan penurunan produksi sebesar 30 % karena hama penyakit, 3. dll

## Slide 8: Misalnya, suatu proyek irigasi Jatiluhur (000 juta rupiah)
Th | B | M | NB | Fk 12 | PV 12 | Fk 20 | PV 20 | Fk 25 | PV 25
1 | 0.5 | - | -0.5 | 0.893 | -0.45 | 0.833 | -0.42 | 0.800 | -0.40
2 | 2.1 | 0.4 | -1.7 | 0.797 | -1.35 | 0.694 | -1.18 | 0.640 | -1.09
3 | 3.7 | 0.8 | -2.9 | 0.712 | -2.06 | 0.579 | -1.68 | 0.512 | -1.48
4 | 3.7 | 1.4 | -2.3 | 0.636 | 1.46 | 0.482 | -1.11 | 0.410 | -0.94
5 | 2.0 | 2.1 | 0.1 | 0.567 | 0.06 | 0.402 | 0.04 | 0.328 | 0.03
6 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 0.507 | 1.01 | 0.335 | 0.67 | 0.262 | 0.52
7-30 | 0.5 | 2.9 | 2.4 | 3.944 | 9.47 | 1.653 | 3.97 | 1.044 | 2.51
Jml | 24.5 | 76.8 | 52.3 | 8.056 | 8.14 | 4.978 | 0.29 | 3.996 | -0.85

## Slide 9: NPV proyek irigasi pada DF 12 % adalah Rp 8.14 ribu juta rupiah IRR = 20 + 5((0.29/(0.29-(-0.85)) = 21 persen

## Slide 10: Apabila terjadi kenaikan biaya 30 %%
Thn | B | M | NB | Fk 12 | PV 12 | Fk 15 | PV 15 | Fk 20 | PV 20
1 | 0.6 | - | -0.6 | 0.893 | -0.54 | 0.870 | -0.52 | 0.833 | -0.50
2 | 2.7 | 0.4 | -2.3 | 0.797 | -1.83 | 0.756 | -1.74 | 0.694 | -1.60
3 | 4.8 | 0.8 | -4.0 | 0.712 | -2.85 | 0.658 | -2.63 | 0.579 | -2.32
4 | 4.8 | 1.4 | -3.4 | 0.636 | -2.16 | 0.572 | -1.94 | 0.482 | -1.64
5 | 2.6 | 2.1 | -0.5 | 0.567 | -0.28 | 0.497 | -0.25 | 0.402 | -0.20
6 | 0.6 | 2.5 | 1.9 | 0.507 | 0.96 | 0.432 | 0.82 | 0.335 | 0.64
7-30 | 0.6 | 2.9 | 2.3 | 3.944 | 9.07 | 2.782 | 6.40 | 1.653 | 3.80
Jml | 30.5 | 76.8 | 46.3 | 8.056 | 2.37 | 6.567 | 0.14 | 4.978 | -1.82

## Slide 11: NPV pada DF 12 % = Rp 2.37 ribu juta IRR = 15 + 5(0.14/1.96) = 15 %

## Slide 12: Apabila terjadi penurunan harga beras 10 %
Thn | B | M | NB | Fk 12 | PV 12 | Fk 15 | PV 15 | Fk 19 | PV 19
1 | 0.5 | - | -0.5 | 0.893 | -0.45 | 0.870 | -0.44 | 0.840 | -0.42
2 | 2.1 | 0.4 | -1.7 | 0.797 | -1.35 | 0.756 | -1.29 | 0.706 | -1.20
3 | 3.7 | 0.7 | -3.0 | 0.712 | -2.14 | 0.658 | -1.97 | 0.593 | -1.78
4 | 3.7 | 1.3 | -2.4 | 0.636 | -1.53 | 0.572 | -1.37 | 0.499 | -1.20
5 | 2.0 | 1.9 | -0.1 | 0.567 | -0.06 | 0.497 | -0.05 | 0.419 | -0.04
6 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 0.507 | 0.86 | 0.432 | 0.73 | 0.352 | 0.60
7-30 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 3.944 | 8.28 | 2.782 | 5.84 | 1.825 | 3.83
Jml | 24.5 | 68.9 | 44.4 | 8.056 | 3.61 | 6.567 | 1.45 | 5.234 | -0.21

## Slide 13: NPV pada DF 12 % = Rp 3.61 ribu juta IRR = 15 + 4(1.45/1.66) = 18 %

## Slide 14: ANALISIS NILAI PENGGANTI (SWITCHING VALUE ANALYSIS)
Merupakan variasi dari analisis sensitivitas
Dlm analisis nilai pengganti kita harus mencari berapa banyak elemen yang kurang baik yang akan diganti agar proyek dapat memenuhi tingkat minimum diterimanya proyek

## Slide 15: Dengan kata lain, Sampai berapa persen perubahan yang terjadi pada variabel (yang diduga bisa menyebabkan perubahan) sehingga proyek dikatakan masih dapat diterima

## Slide 16: Atau dicari sampai NPV = 0, Net B/C = 1 dan IRR sampai = Tk. DF yang digunakan

## Slide 17: Nilai Pengganti Proyek Pemasaran & Pengolahan Katun Kenya (000)
Thn | B | M | NB | FK 12 % | PV 12 % | FK 20 % | PV 20 % | FK 25 % | PV 25%
1982 | 93.004 | 5.761 | -87.243 | 0.893 | -77.908 | 0.833 | -72.673 | 0.800 | -69.794
1983 | 101.140 | 22.833 | -78.307 | 0.797 | -62.411 | 0.694 | -54.345 | 0.640 | -50.116
1984 | 98.049 | 46.177 | -51.872 | 0.712 | -36.933 | 0.579 | -30.034 | 0.512 | -26.558
1985 | 56.135 | 71.119 | 14.984 | 0.636 | 9.530 | 0.482 | 7.222 | 0.410 | 6.143
1986 | 25.385 | 80.385 | 55.000 | 0.567 | 31.185 | 0.402 | 22.110 | 0.328 | 18.040
1987 | 31.804 | 91.348 | 59.544 | 0.507 | 30.189 | 0.335 | 19.947 | 0.262 | 15.601
1988 | 24.308 | 94.178 | 69.870 | 0.452 | 31.581 | 0.279 | 19.494 | 0.210 | 14.673
1989 | 24.032 | 96.915 | 72.883 | 0.404 | 29.445 | 0.233 | 16.982 | 0.168 | 12.244
1990 | 23.962 | 98.097 | 74.135 | 0.361 | 26.763 | 0.194 | 14.382 | 0.134 | 9.934

## Slide 18: Nilai Pengganti Proyek Pemasaran & Pengolahan Katun Kenya
Thn | B | M | NB | FK 12 % | PV 12 % | FK 20 % | PV 20 % | FK 25 % | PV 25%
1991 | 21.314 | 98.097 | 76.783 | 0.322 | 24.724 | 0.162 | 12.439 | 0.107 | 8.216
1992 | 26.145 | 98.097 | 71.952 | 0.287 | 20.650 | 0.135 | 9.714 | 0.086 | 6.188
1993 | 22.476 | 98.097 | 75.621 | 0.257 | 19.435 | 0.112 | 8.470 | 0.069 | 5.218
1994 | 23.289 | 98.097 | 74.808 | 0.229 | 17.131 | 0.093 | 6.957 | 0.055 | 4.114
1995 | 24.641 | 98.097 | 73.456 | 0.205 | 15.058 | 0.078 | 5.730 | 0.044 | 3.232
1996 | 18.797 | 98.097 | 79.300 | 0.183 | 14.512 | 0.065 | 5.155 | 0.035 | 2.776
1997 | 26.164 | 98.097 | 71.933 | 0.163 | 11.725 | 0.054 | 3.884 | 0.028 | 2.014
1998 | 23.622 | 98.097 | 74.475 | 0.146 | 10.873 | 0.045 | 3.351 | 0.023 | 1.713
1999 | 24.641 | 98.097 | 73.456 | 0.130 | 9.549 | 0.038 | 2.355 | 0.018 | 1.322

## Slide 19: Nilai Pengganti Proyek Pemasaran & Pengolahan Katun Kenya
Thn | B | M | NB | FK 12 % | PV 12 % | FK 20 % | PV 20 % | FK 25 % | PV 25%
2000 | 22.124 | 98.097 | 75.973 | 0.116 | 8.813 | 0.031 | 2.355 | 0.014 | 1.064
2001 | 19.030 | 98.097 | 79.067 | 0.104 | 8.223 | 0.026 | 2.056 | 0.012 | 949
Jml | 730.062 | 1.685.880 | 955.818 | 7.471 | 142.134 | 4.870 | 5.987 | 3.955 | -33.027

## Slide 20: Nilai Pengganti, Asumsi Penurunan Manfaat
Thn | Penurunan Manfaat 25% |  |  | Penurunan Manfaat 30% |  |  | Penurunan Manfaat 27% |  | 
 | MT | NB | PVM 12 | MT | NB | PVM 12 | MT | NB | PVM 12
1982 | 4.321 | -88.683 | -79.194 | 4.033 | -88.971 | -79.451 | 4.206 | -88.798 | -79.297
1983 | 17.125 | -84.015 | -66.960 | 15.983 | -85.157 | -67.870 | 16.668 | -84.472 | -67.324
1984 | 34.633 | -63.416 | -45.152 | 32.324 | -65.725 | -46.796 | 33.709 | -64.340 | -45.810
1985 | 53.339 | -2.796 | -1.778 | 49.783 | -6.352 | -4.040 | 51.917 | -4.218 | -2.683
1986 | 60.289 | 34.904 | 19.791 | 56.270 | 30.885 | 17.512 | 58.681 | 33.296 | 18.879
1987 | 68.511 | 36.707 | 18.610 | 63.944 | 32.140 | 16.295 | 66.684 | 34.880 | 17.684
1988 | 70.634 | 46.326 | 20.939 | 65.925 | 41.617 | 18.811 | 68.750 | 44.442 | 20.088
1989 | 72.686 | 48.654 | 16.827 | 67.841 | 43.809 | 17.699 | 70.748 | 46.716 | 18.873

## Slide 21: Nilai Pengganti, Asumsi Penurunan Manfaat
Thn | Penurunan Manfaat 25% |  |  | Penurunan Manfaat 30% |  |  | Penurunan Manfaat 27% |  | 
 | MT | NB | PVM 12 | MT | NB | PVM 12 | MT | NB | PVM 12
1990 | 73.573 | 49.611 | 17.910 | 68.668 | 44.706 | 16.139 | 71.611 | 47.649 | 17.201
1991 | 73.573 | 52.259 | 16.827 | 68.668 | 47.354 | 15.248 | 71.611 | 50.297 | 16.196
1992 | 73.573 | 47.428 | 13.612 | 68.668 | 42.523 | 12.204 | 71.611 | 45.466 | 13.049
1993 | 73.573 | 51.097 | 13.132 | 68.668 | 46.192 | 11.871 | 71.611 | 49.135 | 12.628
1994 | 73.573 | 50.284 | 11.515 | 68.668 | 45.379 | 10.392 | 71.611 | 48.322 | 11.066
1995 | 73.573 | 48.932 | 10.031 | 68.668 | 44.027 | 9.026 | 71.611 | 46.970 | 9.629
1996 | 73.573 | 54.776 | 10.024 | 68.668 | 49.871 | 9.126 | 71.611 | 52.814 | 9.665
1997 | 73.573 | 47.409 | 7.728 | 68.668 | 42.504 | 6.928 | 71.611 | 45.447 | 7.408

## Slide 22: Nilai Pengganti, Asumsi Penurunan Manfaat
Thn | Penurunan Manfaat 25% |  |  | Penurunan Manfaat 30% |  |  | Penurunan Manfaat 27% |  | 
 | MT | NB | PVM 12 | MT | NB | PVM 12 | MT | NB | PVM 12
1998 | 73.573 | 49.951 | 7.293 | 68.668 | 45.046 | 6.577 | 71.611 | 47.989 | 7.006
1999 | 73.573 | 48.932 | 6.361 | 68.668 | 44.027 | 5.724 | 71.611 | 46.970 | 6.106
2000 | 73.573 | 51.449 | 5.968 | 68.668 | 46.544 | 5.399 | 71.611 | 49.487 | 5.740
2001 | 73.573 | 54.543 | 5.672 | 68.668 | 49.638 | 5.162 | 71.611 | 52.581 | 5.468
Jml | 1.264.414 | 534.352 | 11.985 | 1.180. 119 | 450. 057 | -14.044 | 1.230. 695 | 500. 633 | 1.572

## Slide 23: SELESAI

## Slide 24: SENSITIVITY ANALYSIS
Contoh :
Investasi awal suatu proyek adalah sebesar Rp. 600 juta. Adanya perubahan assumsi mengenai tingkat inflasi, mengakibatkan Expected Net Proceeds yang dihasilkan oleh proyek tersebut berubah dari :
Tahun ke Semula Menjadi
0 ( 600 )
1 200 100
2 300 250
3 450 400
Dengan adan6ya perubahan tersebut, apakah proyek masih dinilai layak ?
Jawab :
C1 C2 C3
NPV = - Io + --------------- + ---------------- + ----------------
( 1 + 0.18 ) ( 1 + 0.18 )² ( 1 + 0.18 )³
100 250 400
= ( 600 ) + ------------- + ------------ + ------------
1,1800 1,3924 1,6430
= ( 600 ) + 84,75 + 179,55 + 243,45
= - 92,26
Kesimpulan : Proyek menjadi tidak layak karena NPV < 0